大学生兼职平台风险登记册

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够区别于一些已用兼职平台的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 商家参与度不高 | 知名度不高无法吸引广告商入驻 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现公司招聘岗位和学生需求实时更新 | 岗位随时可以空缺又随时填补 学生可能已经找到职位了 而平台上的空缺状态仍然为true 很难做到实时更新 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |