项目章程

* **项目名称**

大学生兼职网

* **项目经理**

袁培凯

* **项目背景**

每个城市都有大学，甚至是大学城。这些大量学生的聚居区就形成了一个大学群体，在这个群体里每个人都有一些特长、或者空闲时间。很多大学生希望自己融入社会做些和专业相关的兼职，比如一些学设计的同学，给别人做些海报。同时很多商家希望找些有激情有想法的年轻人做事，帮助他们成长，也为自己的企业注入新鲜力量。

我们平台会收取部分的费用。

* **项目目标**

建设并运营一个联系所有在校学生，实现任务的发布和接单的兼职平台，为某所有在校大学生提供便捷、高效的兼职服务平台。

* **项目范围**
  + 学生入住：学生注册，完善个人信息；
  + 学生发布 ：学生根据生活需要发布任务：取快递、翻译短文；
  + 学生接受任务：学生根据自己的能力接单，完成任务
  + 学生确认：学生确认任务完成情况满意，工资支付
  + 公共功能：广告、兼职推荐、特定活动；
  + 管理员功能：审核发布的任务不违反各种要求
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果**
* 2019．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
* 2019．4—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
* 2019．5-8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **签字**