|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够的图书支持，图书质量不高，图书的租赁完好程度无法保证 | 商业风险 |
| R2 | 家庭主妇参与度不高 | 大物件的运输问题，邮费过高 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现快速筛选 | 产品分类繁多，由于个人发布，所以标签的选择是个问题 。人们很多不知道如何给自己繁多的商品添加标签和定价。 | 商业风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |