项目章程

* **项目名称**

大学生兼职平台

* **项目经理**

袁培凯

* **项目背景**

每个城市都有大学，甚至是大学城。这些大量学生的聚居区就形成了一个集团，在这个集体里每个人都有一些特长、或者空闲时间。利用这些特长帮助别人或者利用这些空闲时间赚取零用钱。需要帮助的人，可以发布消息召唤出可以帮助他的人。愿意帮助的人接单提供服务即可。我们平台会收取部分的费用。

* **项目目标**

建设并运营一个联系所有在校学生，实现任务的发布和接单的兼职平台，为某所有在校大学生提供便捷、高效的兼职服务平台。

* **项目范围**
  + 学生入住：学生注册，完善个人信息；
  + 学生发布 ：学生根据生活需要发布任务：取快递、翻译短文；
  + 学生接受任务：学生根据自己的能力接单，完成任务
  + 学生确认：学生确认任务完成情况满意，工资支付
  + 公共功能：广告、兼职推荐、特定活动；
  + 管理员功能：审核发布的任务不违反各种要求
* **进度**

2019.4月：组件核心团队，确定产品定位和划定第一版产品的范围；

4.5之前核心团队内沟通，确定核心成员内部分工。

4.10之前确定产品定位

4.15之前完成第一版的产品原型

4.20之前完成第一版产品范围划定

4.25之前对主要的技术难点进行解决

4.30之前对第一版产品进行收尾并安排下一步工作

2019.5月：完成产品的需求细化，设计细化；

2019.6-7月：对产品进行上线测试，尽量的吸引更多的客户学生进行测试。

**交付成果**

* + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**